园区部分行道树移栽移除

竞争性比选文件

比选人:重庆园投实业有限责任公司

代理机构:重庆宏达招标代理有限公司

第一章  比选须知

本比选项目园区部分行道树移栽移除，项目业主为重庆园投实业有限责任公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100%。项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

## 一、项目概况与比选范围

1、建设地点：重庆国际物流枢纽园区。

2、工程建安费：暂估14万元。

3、计划工期：10 日历天，2020年4月 15 日前完成竣工验收。该项目竣工验收时间不延期（不可抗力除外）

4、比选范围：

1.移栽垄安大道（中段）原有长势及树形差的香樟树，数量143株，规格;胸径20cm-22cm、高度6m-7m、冠幅2m-2.5m、分枝点2.2m-2.5m。移栽至甲方指定地点，移栽距离约6km。

2.移除新安大道96株重阳木、多式联运区51株重阳木，共计147株重阳木，规格：胸径10cm-12cm、高度4m-4.5m、冠幅3.5m-4m；移除后运至甲方指定地点。

5、质量要求：

（1）本项目严格按照《重庆市风景园林技术管理操作规程——园林绿化工程施工技术操作规程（试行）》，《园林绿化工程施工及验收规范CJJ82-2012》及国家相关技术规定实施

（2）移栽树木无人为损坏，挖起土球为直径为乔木胸径的6-8倍，转运、起吊过程保持土球完好。

（3）树木撑杆、树箍（套杯绑带）规格统一。

## 二、竞选人强制性要求

1、资质条件、营业执照及安全生产条件

比选申请人必须具有独立法人资格，且具有有效的营业执照，经营范围包含苗木种植或园林绿化施工的相关内容。

注：提供有效的带二维码的营业执照副本复印件。

2、人员要求

项目负责人资格要求

项目负责人必须具有园林专业工程师及以上职称。

注：提供职称证书的复印件。

3、本次比选不接受联合体比选。

4、履约担保：

担保形式：银行转账。

担保金额：中选价的5%；

提交时间：转账在承包人中选之日起两个工作日内到账。

注：未按要求提交履约担保的中选侯选人将被取消中选资格。

- 评审委员会的确定：由比选人自行组织。

6.踏勘现场

比选申请人应参加自行对周围环境进行踏勘，以便获取有关编制竞标文件和签署合同所需的所有资料。无论比选申请人是否踏勘过现场，均被认为在递交竞标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其竞标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由比选申请人自行承担。

## 三、最高限价及计价方式

1.本项目采用固定单价包干。实际数量以甲方最终需求为准。

2.本工程比选单价最高限价为：重阳木的带土球移除（拔除）226.00 元（大写：贰佰贰拾陆元整）、香樟树移栽744.00 元（大写：柒佰肆拾肆元整）。比选申请人的单价均不得超过相应的最高限价，否则，将被认定为废标。

3.其他说明

3.1.本项目实行采购清单综合单价包干，采购清单单价包含挖起、运输费（含装卸费）、栽植、保险费、税费等所有费用。

3.2. 本项目由各比选申请人结合市场行情以及自身实力自主报价。

4.其他要求：

4.1 本项目严格按照《重庆市风景园林技术管理操作规程——园林绿化工程施工技术操作规程（试行）》，《园林绿化工程施工及验收规范CJJ82-2012》及国家相关技术规定实施。

4.2 本项目中移栽苗木无养护期。

4.3 移栽树木撑杆、树箍（套杯绑带）规格统一。

## 四、竞选人报名及文件获取

1.报名起止时间：2020年3月24日至3月26日12时00分（北京时间）；竞选人未按规定时间内报名的，其竞标文件将不予接收。

2.各竞选人用电子邮件方式进行报名。各竞选人自行在重庆国际物流枢纽园网www.wmlip.com的招投标信息公布版块下载比选信息及投标回执表格，把填写完毕并加盖公章的比选回执扫描件发送至邮箱（13086674@qq.com），邮件名称写明项目名称、竞选人名称、联系人及联系电话。比选人或比选代理机构在报名截止后通过邮件回复信息，确认报名成功。在递交竞标文件时将竞标回执原件递交给代理机构。否则比选人或比选代理机构将不接受竞选人的竞标文件。

3.比选文件每套售价500元，售后不退。竞选人在递交竞标文件时向比选代理机构缴纳，否则比选人和比选代理机构将拒绝接收其竞标文件。

## 五、竞标文件要求

1.竞标文件的组成：

1.1《比选函》（原件、格式附后）

1.2《法定代表人身份证明及授权委托书》（原件、格式附后）

1.3营业执照、资质证书副本及相关证明资料复印件盖竞选单位法人章（所有提供材料的原件备查，带二维码的营业执照和资质证书除外）。

2.竞标文件数量：一份

3.竞标文件格式：A4纸张打印（复印），字体字号不限。

4.竞标文件的封装：

4.1竞标文件应装订成册，密封包装在一个文件袋中（文件袋的样式不作限制），在封口处加盖单位法人章，文件袋封套上标记以下内容：

比选人名称：

项目名称：                竞标文件

在    年  月  日  时  分（即开标时间）前不得开封

竞选人名称：             （加盖单位法人章）

竞选人地址：

4.2未按规定封装和盖章的竞标文件，比选人恕不接受。

## 六、日程安排

1.竞标文件递交的截止时间：2020年3月27日10:30-11:00时前（凡不在此时间段递交的竞标文件，比选人拒绝接收）递交地点：重庆园投实业有限责任公司3楼会议室。

2.开标时间：2020年3月27日11:00时；

开标地点：重庆市沙坪坝区土主中路199号，重庆园投实业有限责任公司3楼会议室。

3.比选程序

比选会议由比选人主持，比选应按下列程序进行：

3.1介绍比选人；

3.2介绍参加比选会的领导和单位；

3.3工作人员宣布在比选截止时间前递交竞选文件的竞选人名单；

3.4监督机构验审竞选人的法定代表人身份证明及本人身份证原件或授权委托代理人的本人身份证、法定代表人身份证明及授权委托书原件，否则将视为自动放弃竞标资格；

3.5竞选人代表验审所有竞选文件的密封情况，如发现密封袋未按要求密封的，不予开标，并将竞选文件退还给竞选人；

3.6工作人员当众开启竞选文件，宣布竞选人的名称、比选报价、服务周期及其他内容；

3.7工作人员根据规定汇总开标结果并排列名次；

3.8比选人宣布开标结果，竞选人代表、比选人代表、监督机构、记录人等有关人员在比选记录上签字确认；

3.9比选会结束。

## 七、评标标准

1.初步评审

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有有效企业法人营业执照 | 提交有效的带二维码的营业执照副本复印件。 |
| 2 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 有效的法定代表人身份证明及授权委托书 | 提供有效的法定代表人身份证明及授权委托书原件 |
| 3 | 项目负责人 | 具有园林专业工程师及以上职称。 | 提供职称证书复印件。 |

- 详细评审

| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 比选申请总报价：100分。 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 评标基准价 计算方法 | 在所有通过初步评审且不高于最高限价的比选申请总报价的最低价作为评标基准价。 |
| 3 | 评标程序 | 1、对所有比选申请人按初步评审标准进行初步评审。 2对初步评审合格的比选申请文件，按本章评标办法第3.2款至3.4款规定的程序进行详细评审，并按本章第2.2.2款规定的评分标准，确定得分最高的前三名比选申请人（按得分高低排序）为中选候选人。初步评审不合格的比选申请文件，不再参与后续详细评审。 3、如经过对所有比选申请人的比选申请文件进行评审，有效竞标不足三个但仍具备市场竞争力的，可以继续进行评审。 |
| 3.2.1（1） | 比选申请总报价得分（A） | 所有通过初步评审且不高于最高限价的比选申请总报价即为有效报价，有效比选申请总报价得100分，在此基数上，有效比选申请总报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，扣完为止。 计分采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 3.2.3 | 比选申请人得分 | 比选申请人得分=A |

比选委员会按比选文件的要求对竞选人进行初步评审，包括形式评审、资格评审、响应性评审，任何一项评审不合格，作废标处理。初步评审合格的，再进行详细评审，即按评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以竞选报价低的优先；竞选报价也相等的，由比选人在开标现场随机抽签确定。

3.提交最终比选结果：评审小组按照比选文件规定的程序和标准及得分向比选人推荐中选侯选人，并提交《比选结果报告书》，其内容如下：

3.1竞标文件初步审查结论；

3.2详细评审打分情况表；

3.3澄清、说明、补正事项纪要（如果有）；

3.4推荐的中选候选人名单；

3.5其他情况记录（如果有）。

4.有下列情形之一的，比选人将重新进行比选：

4.1 比选截止时间止，竞选人少于 3 个的；

4.2 经评审小组评审后否决所有竞选人的。

5、废标情形：

5.1如设置了最高限价的，竞选人的总报价超过最高限价的；

5.2竞选人报价明显低于其他人报价的，且不能合理说明或者不能提供相应证明材料的；

5.3未满足或响应比选文件要求的；

5.4串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

5.5不按比选委员会要求澄清、说明或补正的；

5.6相关法律法规约定的其它情形。

## 八、合同授予

1.定标方式

比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

2.中选公示及中选通知

2.1比选人在收到评审报告之日起3日内在园区网上公示中选候选人，公示期不得少于3日。

2.2在比选文件规定的比选有效期内，且未有竞选人的异议与投诉，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

3.签订合同

3.1 中选人应当自中选通知书签收之日起2个工作日内，根据比选文件和中选人的竞标文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

4.第二章合同条款为招标文件的组成部分。

## 九、联系方式

比选人：重庆园投实业有限责任公司

地  址：重庆市沙坪坝区土主中路199号

联系人 ：沈老师

电   话：023-65645116

023-65645008

比选代理机构：重庆宏达招标代理有限公司

地址：重庆市渝北区新南路164号水晶国际1501

联系人：熊老师

电   话：023-63003900

园区部分行道树移栽移除竞标回执

致：重庆园投实业有限责任公司

我公司已于    年   月  日在重庆国际物流枢纽园网站已阅读贵公司发出的关于 （项目名称）  的比选信息。并在全面理解所有内容与要求的基础上，我公司决定参加该项目的竞标，并严格按照有关要求办理相关手续，提供相关文件。

特此函复。

联 系 人：                    	 电    话：

移动电话：		                   传    真：

通讯地址：

邮    编：                       电子邮箱：

竞标人：                         （盖单位公章）

2020年     月    日

注：报名时需把填写完毕并加盖单位公章的竞标回执扫描件发送至邮箱13086674@qq.com。

第二章 合同条款

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则，结合工程量清单及现场情况，就本工程施工事项及要求达成如下一致协议：

第一条 工程名称

园区部分行道树移栽移除

第二条 工程内容

1.移栽垄安大道（中段）原有长势及树形差的香樟树，数量143株，规格;胸径20cm-22cm、高度6m-7m、冠幅2m-2.5m、分枝点2.2m-2.5m。移栽至甲方指定地点，移栽距离约6km。

2.移除新安大道96株重阳木、多式联运区51株重阳木，共计147株重阳木，规格：胸径10cm-12cm、高度4m-4.5m、冠幅3.5m-4m；移除后运至甲方指定地点。

第三条 工程地点

重庆国际物流枢纽园区。

第四条  施工部分

一、承包方式及内容

1、承包方式：包含挖起、运输费（含装卸费）、栽植（或移除）、保险费、税费等所有费用。

2、承包内容：香樟树挖起、运输、移栽至甲方指定的地点，重阳木挖起、运输、移除至甲方指定的地点。

二、工期

1、开工时间以甲方通知为准（书面通知，电话通知，网络通知均可），竣工验收时间为2020年4 月15日。

第五条 合同金额及付款方式

一、合同金额

二、 履约保证金
  乙方在项目中选之日起两个工作日内向甲方交纳本合同总金额的5％，即人民币 元（大写： ）作为履约保证金。履约保证金在合同全部履行完成后15个工作日内无息退还。

三、付款方式

1.工程完工验收合格后10个工作日内支付全额合同金额。

2.乙方需向甲方出具甲方认可的等额有效发票。

第六条 质量要求

1.本项目严格按照《重庆市风景园林技术管理操作规程——园林绿化工程施工技术操作规程（试行）》，《园林绿化工程施工及验收规范CJJ82-2012》及国家相关技术规定实施。

2.移栽树木无人为损坏，挖起土球为直径为乔木胸径的6-8倍，转运、起吊过程保持土球完好。

3.树木撑杆、树箍（套环绑带）规格统一。

第七条 工程验收

工程的完工验收：乙方在工程完工自检合格后，以书面形式通知甲方组织工程验收，甲方在收到申请后的3个工作日内组织工程完工验收。

第八条 安全

1、乙方在施工前应按国家建设工程安全管理的相关规定，办理工程安全管理的相关手续。加强对施工人员和管理人员的安全教育，保证持证上岗。

2、乙方负责施工过程的全部安全管理工作，承担所有的安全责任。承担安全事故的全部后果。

第九条 争议的解决

因本合同的签订和履行发生争议的，由双方按照诚实信用和公平合理的原则协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条 违约责任

1.乙方必须按照国家相关规定负责保质、保量的开展工作。如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿返工，否则将赔偿甲方的一切损失包括甲方委托其他单位施工而发生的全部费用，同时扣除全部履约保证金。

2.乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，经甲方同意后工期顺延。否则，视为违约，应支付甲方工程总造价10%的违约金，同时扣除全部履约保证金。

第十一条 其他

1、本合同未尽事宜，经甲乙双方同意，可以作出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2、本合同一式四份，甲乙双方各持二份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：　                   乙方（盖章）：

经办人（签字）：　　　             经办人（签字）：

签订地点：　　　　　　　　　      签订地点：

年   月   日

注：本合同条款为招标文件的组成部分。

第三章 竞选文件格式

（项目名称）

比选申请文件

比选申请函部分

比选申请人： 　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字或盖章）

年  月  日

目     录

（一）比选申请函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

### （一）比选申请函

致：    （比选人）

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）    	文件的全部内容，重阳木的带土球移除（拔除）愿意以综合单价为       元/株、香樟树移栽愿意以综合单价为       元/株，比选申请总报价为人民币（大写）      	（¥    	）。项目负责人为             ，工期  天， 按合同约定实施和完成本项目，工程质量达到 		 。

2．我方承诺在比选申请有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3．随同本竞标函提交比选保证金一份，金额为人民币（大写）/（¥/）。

4．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

比选申请人：                　　　　　     （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

### 报价汇总表

### 货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 苗木规格 | 单位 | 数量 | 单价 （含税） | 合价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 香樟 | 胸径20cm-22cm、 高度6m-7m、 冠幅2m-2.5m、 分枝点2.2m-2.5m | 株 | 143 |  |  |  |
| 2 | 重阳木 | 胸径10cm-12cm | 株 | 147 |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

比选申请人：                    （盖单位法人章）

委托代理人： 	（签字）

### 年  	月 	日

### （二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

授权委托书

本人 	      （姓名）系       （比选申请人名称）的法定代表人，现委托	     （姓 名）为我方代理人，联系电话               。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改、领取 	           （项目名称）    的比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：90天。

代理人无转委托权。

比选申请人：                    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

授权代理人身份证复印件 双面

法定代表人身份证复印件 双面

注：1、法定代表人参加比选申请活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明。

2、非法定代表人参加比选申请活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。（如委托代理人参加开标会议的，出示法定代表人身份证明（需手持一份原件）、法定代表人授权委托书（需手持一份原件）和委托代理人身份证（原件）；比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。

3、项目授权比选代理人不认真履行职责的，一经查实将会取消其在沙区项目授权代理人资格。中选人在比选申请文件有效期限内不得变更项目授权代理人，否则视为放弃中选资格，因不可抗力原因变更项目授权代理人需报行业主管部门备案。

## 二、资格审查资料

（项目名称）

比选申请文件

资格审查资料

比选申请人： 　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）

年  月  日

目    录

（一）法定代表人身份证明、授权委托书

（二）比选申请人基本情况

（三）项目管理机构

（四）其他资料

### （一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

授权委托书

本人 	      （姓名）系       （比选申请人名称）的法定代表人，现委托	     （姓 名）为我方代理人，联系电话               。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改、领取 	           （项目名称）    的比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：90天。

代理人无转委托权。

比选申请人：                    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

授权代理人身份证复印件 双面

法定代表人身份证复印件 双面

注：注：1、法定代表人参加比选申请活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明。

2、非法定代表人参加比选申请活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。（如委托代理人参加开标会议的，出示法定代表人身份证明（需手持一份原件）、法定代表人授权委托书（需手持一份原件）和委托代理人身份证（原件）；比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。

3、项目授权比选代理人不认真履行职责的，一经查实将会取消其在沙区项目授权代理人资格。中选人在比选申请文件有效期限内不得变更项目授权代理人，否则视为放弃中选资格，因不可抗力原因变更项目授权代理人需报行业主管部门备案。

### （二）比选申请人基本情况

| 比选申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

### （三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

主要管理人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 联系人及联系电话 |

（四）其他资料